附件2

昆明市主城区道路占用挖掘和围挡设置

计划项目入库及分类管理说明

- 为规范昆明市主城区城市道路占用挖掘和围挡设置项目数据管理工作，现将昆明市主城区计划审定类和常态实施类（地下管线应急抢修、临街店铺短期装修、市政设施日常维护管养等）需占用挖掘道路和设置围挡的项目管理要求说明如下：

一、计划审定类项目

结合计划项目入库管理工作实际，在“严格落实年度计划管理，不留死角、不设弹性空间，原则上未列入计划不予审批”的基础上，为营造良好营商环境，市城市管理局将按照“季度增补与特事特办”的原则，开展项目入库管理工作。

（一）年度项目入库工作

各类围挡设置计划应于上一年年底报送至属地城市管理部门，初审复核后上报，经市级城市管理部门联合市住房城乡建设局、市公安局交管支队等有关部门，按照项目轻重缓急、施工特点、前期手续办理情况、资金到位情况、交通影响等因素进行综合研判，形成年度计划项目管理库进行管理。原则上未列入《道路占用挖掘和围挡设置年度计划项目库》的项目不予办理审批手续。

（二）季度增补

未纳入年度计划，确需新增项目建设的，市城市管理局将于3月、6月、9月底定期开展项目增补入库征集审核，沿用年度计划项目入库审核工作流程进行增补。待审核通过后，将增补项目列入年度计划项目库进行管理。增补项目数量按照五华、盘龙、西山、官渡和呈贡区当年度不超过一定比例，滇池度假区、高新区、经开区和滇中新区当年度不超过一定比例，超过此数量按照“拆一补一”的原则增补（需拆除与增补项目围挡占地面积相近体量的现存围挡后方可增补）。

（三）特殊事项增补

如城市重大基础设施建设、公共服务设施建设等政府重点推进项目未纳入年度计划，且无法调整至3月、6月、9月底定期增补后实施，但需及时开工建设，经过科学论证，并由项目实施方报请昆明市人民政府批准同意后，列入项目库进行管理，按照规范程序办理审批手续后方可实施。

- 二、常态实施类项目

- （一）类别设置原因

- 由于地下管线应急抢修、临街店铺短期装修、市政设施日常维护管养等项目存在常态开展、点位不确定、时间不确定、方式不确定、随机性强和无法先期预判等情况，导致项目实施单位无法提前制定实施计划，但考虑到日常管养维护、立足民生需要、保障营商环境，进一步完善项目管理，故设置常态实施类项目列入年度计划进行管理。

- （二）常态实施类项目范围

- 1.地下管线应急抢修

- 适用范围：遭遇地下管线突发破损情况（主要指水、电、气、网等），为保障市民群众正常生产生活秩序，管线维护单位对破损点位进行应急抢修，确保最短时间内恢复正常功能的抢修项目。

- 报审流程：项目方在确保道路通行安全的基础上，可通过书面或电话告知方式向应急抢修路段所属辖区住建、城管和交警部门报备并经同意后，先行破路进行抢修，而后于24小时内（特殊情况不超过72小时）补办有关审批（审核）手续。

- 数据管理：项目归入数据平台“地下管线应急抢修”项，录入下拉子分项内，属分类大项下子项目数据。

- 2.临街店铺短期装修（30天内）

- 适用范围：涉路临街铺面进行装修、门头改造等（30天内）短时零星项目。

- 报审流程：项目方向施工点位所属辖区住建、住建、城管和交警部门进行申报，其中，涉及提级审核的18条道路（区域），由区级先行初审通过后上报市级，由市城市管理局进行复核并向区级业务主管部门出具复核意见，区级业务主管部门根据复核意见进行有关手续办理；其余市政道路，由区级业务主管部门根据城市道路占用挖掘和围挡设置有关要求自行办理，并及时将资料数据录入管理平台。

- 数据管理：项目归入数据平台“临街店铺短期装修”项，录入下拉子分项内，属分类大项下子项目数据。

- 3.水、电、气、网管线接驳（30天内）

- 适用范围：水、电、气、网管线接驳涉及占用挖掘市政道路项目，主要指因用户存在使用需求，向水、电、气、网运营方提出申请后进行管线接驳施工的项目（30天内完成施工）。水、电、气、网管线新建、改（扩）建项目不得列入此项，需按计划项目入库申报流程进行。

- 报审流程：项目方向施工点位所属辖区住建、城管和交警部门进行申报，根据有关规定要求，全市范围用户道路开口和接入外线工程涉及道路开挖的项目，需出具规划意见（包括给水、排水、强弱电接入、用气等管线接口工程）。其中，涉及提级审核的18条道路（区域），由区级先行初审通过后上报市级，由市城市管理局进行复核并向区级业务部门出具复核意见，区级业务部门根据复核意见进行有关手续办理；其余市政道路，由区级业务部门根据城市道路占用挖掘和围挡设置有关要求自行办理，并及时将资料数据录入管理平台。

- 数据管理：项目归入数据平台“水、电、气、网接驳涉路项目”项，录入下拉子分项内，属分类大项下子项目数据。

- 4.市政设施日常维护管养

- 适用范围：市政道路、路灯照明、交通设施等日常巡检巡查及管养维修维护。

- 报审流程：项目方向施工点位所属辖区住建、城管和交警部门进行申报，各区业务部门可根据实际工作情况要求项目方定时报审每一阶段施工计划，进行审批（审核），便于日常有关管养工作开展。

- 数据管理：项目归入数据平台“市政设施日常维护管养”项，录入下拉子分项内，属分类大项下子项目数据。

- 5.市政道路管道清淤

适用范围：主要指由昆明市排水公司主导实施的主城区市政道路管道清淤工程，该类项目不开挖、单点位时间短，通常使用移动式围挡（水马、铁马、锥桶等）。不含管道新建、改（扩建）和修复工程。

报审流程：项目方向施工点位所属辖区住建、住建、城管和交警部门进行申报，各区业务部门可根据实际工作情况要求项目方定时报审每一阶段施工计划，进行审批（审核），便于日常有关管养工作开展。

数据管理：项目归入数据平台“市政道路管道清淤”项，录入下拉子分项内，属分类大项下子项目数据。

- 6.市政道路防汛设施设备值守

适用范围：主要指昆明排水公司防汛移动处置设备（防汛车辆或设备）值守点位申请，移动处置设备值守期间的占道停放。

报审流程：项目方向施工点位所属辖区住建、城管和交警部门进行申报，各区业务部门可根据实际工作情况要求项目方定时报审汛期值守计划，进行审批（审核），便于日常有关防汛工作开展。

数据管理：项目归入数据平台“市政道路防汛设施设备值守”项，录入下拉子分项内，属分类大项下子项目数据。